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АДМИНИСТРАЦИЯ
Цветочненского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым



                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2026 г. 		            с.Цветочное				                            №167-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Создание в пригодном для проживании граждан состоянии маневренного жилищного фонда в Цветочненском сельском поселении Белогорского района Республики Крым на 2027 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация Цветочненского сельского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание в пригодном для проживании граждан состоянии маневренного жилищного фонда в Цветочненском сельском поселении Белогорского района Республики Крым на 2027 год» (прилагается).
2. Настоящее постановление обнародовать в сетевом издании «Официальный сайт Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»: цветочное-адм.рф и на странице муниципального образования Белогорский район государственной информационной системы Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым»: http: belogorskiy.rk.gov.ru в разделе - Муниципальные образования района, подраздел Цветочненское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования в сетевом издании «Официальный сайт Цветочненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым»: цветочное-адм.рф.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Председатель Цветочненского сельского совета – глава
администрации Цветочненского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым			              	                            М.Р. Ялалов
        








Приложение
к Постановлению Администрации
Цветочненского сельского поселения
№167-ПА от 05.08.2026г.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание в пригодном для проживании граждан состоянии маневренного жилищного фонда в Цветочненском сельском поселении Белогорского района Республики Крым на 2027 год»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	1.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Цветочненского сельского Белогорского района Республики Крым

	2.
	Цель муниципальной программы
	Обеспечение жилыми помещениями муниципального маневренного жилищного фонда категорий граждан, указанных в ст. 95 ЖК РФ для временного проживания.
Исполнение Решения Белогорского районного суда Республики Крым.

	3.
	Задачи муниципальной программы
	Приобретение жилых помещений для создания маневренного жилищного фонда во исполнение Решения Белогорского районного суда Республики Крым.


	4.
	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Исполнение Решения Белогорского районного суда Республики Крым

	5.
	Срок реализации муниципальной программы
	2027 год

	6.
	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы составит 5500,0 тыс. рублей. Из них:
- средства бюджета муниципального образования Цветочненское сельское поселение - 5500,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

	7.
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Исполнение Решения Белогорского районного суда Республики Крым



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Создание в пригодном для проживании граждан состоянии маневренного жилищного фонда в Цветочненском сельском поселении Белогорского района Республики Крым на 2027 год» (далее – Программа) разработана для решения задач по созданию маневренного жилищного фонда.
Программа определяет прогнозное количество жилых помещений, которые будут созданы, а также необходимый объем финансирования мероприятий. Принципы и цели Программы, механизм ее реализации определены на основе анализа существующей ситуации. Программа включает в себя мероприятия, направленные на комплексное решение проблемы отсутствия маневренного жилищного фонда муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым.
Маневренный жилищный фонд муниципального образования Цветочненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым создается в соответствии со статьями 95 и 106 Федерального закона от 29.12.2004 года № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации».
В соответствии со ст. 95 ЖК РФ «Назначение жилых помещений маневренного фонда» жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;
- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
- граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
В соответствии со ст.106 ЖК РФ «Предоставление жилых помещений маневренного фонда».
1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем на шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.
2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на
период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 95 ЖК РФ;
2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 2 статьи 95 ЖК РФ);
3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном ЖК РФ, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены ЖК (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 3 статьи 95 ЖК РФ);
4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 31 статьи 95 ЖК РФ, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;
5) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 4 статьи 95 ЖК РФ).
3. истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.
Одним из способов реализации права на жилище является предоставление гражданам специализированных жилых помещений. Одним из видов таких помещений являются жилые помещения маневренного жилищного фонда.
Невозможно предсказать, когда потребуются жилые помещения маневренного жилищного фонда, за исключением их предоставления на время капитального ремонта или реконструкции.
Поскольку потребность в маневренном жилищном фонде спрогнозировать практически невозможно, поэтому в случае возникновения проблемы временного отселения граждан, в первую очередь, жилые помещения которых пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, Администрация поселения будет иметь возможность предоставления жилых помещений нуждающимся.
Настоящая Программа разработана для решения задач по созданию и поддержанию в пригодном для проживания граждан состоянии муниципального маневренного жилищного фонда.
Кроме того Решением Белогорского районного суда Республики Крым на Администрацию Цветочненского сельского поселения возложена обязанность создать маневренный жилищный фонд в муниципальном образовании.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является обеспечение жилыми помещениями муниципального маневренного жилищного фонда категорий жителей поселения, указанных в статье 95 ЖК РФ для временного проживания, а также исполнение Решения Белогорского районного суда Республики Крым.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- приобретение жилых помещений для создания маневренного жилищного фонда муниципального образования;
- проведение ремонта жилых помещений в соответствии с требованиями, предъявляемым законодательством к жилым помещениям маневренного жилищного фонда.
Достижение цели Программы посредством решения поставленных задач создаст возможность обеспечить временным жильем граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, что в свою очередь благотворно скажется на социально-экономической ситуации в поселении.
Сроки реализации муниципальной программы – 2027 год.
Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях приведены в Приложении № 1 к Программе.
	Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении № 2 к Программе.

4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, значимость проблемы обеспечения маневренным жилищным фондом.
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств муниципального образования Цветочненское сельское поселение.
Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
В зависимости от изменения объемов финансирования подлежат уточнению показатели и индикаторы эффективности программы.
Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники. Это могут быть взносы предприятий и организаций различных форм собственности. Целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы, другие поступления.
Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 5000,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета муниципального образования Цветочненское сельское поселение.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных муниципальной программой.
2. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержки их исполнения.
3. Финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск может возникнуть вследствие несвоевременного и (или) неполного поступления бюджетных средств.
4. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в сфере экономики, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к снижению бюджетных доходов и потребовать отмены или переноса мероприятий муниципальной программы на неопределенный срок.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

       m
Cel = (1/m) х ∑(Si),
							       i=1
где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
∑ - сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) х 100%,
где:
Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.
1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Fin = K / L х 100%,

где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n
Mer = (1/n) х ∑(Rj х 100%),
j=1
где:
Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);
∑ - сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где:
O - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности;
- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.






















Приложение № 1
к муниципальной программе
«Создание в пригодном для проживании
граждан состоянии маневренного жилищного
фонда в Цветочненском сельском поселении
 Белогорского района Республики
Крым на 2027 год»


Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

	№
п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица
измерения
	Значения показателя реализации муниципальной программы по отношению к году, предшествующему году реализации муниципальной программы

	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1
	Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда
	процент
	0
	100
















Приложение № 2
к муниципальной программе
«Создание в пригодном для проживании
граждан состоянии маневренного жилищного
фонда в Цветочненском сельском поселении
Белогорского района Республики
Крым на 2027 год»


Перечень мероприятий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Создание в пригодном для проживании граждан состоянии маневренного жилищного фонда в Цветочненском сельском поселении Белогорского района Республики Крым на 2027 год»

	№
п/п
	Наименование цели, задачи и мероприятия
	Срок реализации
	Участник
программы
	Сумма расходов, тыс. руб.
	Источники финансирования

	1
	Приобретение, принятие в собственность жилых помещений для создания маневренного жилищного фонда муниципального образования
	2027 год
	Администрация Цветочненского сельского поселения
	5500,0
	Всего, в т.ч.:

	
	
	
	
	0,0
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	Бюджет Республики Крым

	
	
	
	
	5500,0
	Местный бюджет

	
	
	
	
	0,0
	Внебюджетные источники
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